Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет

имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛИНЫ

«Разработка и реализация проектов»

Направление подготовки 37.04.01 Психология

Профиль подготовки «Психология семьи и семейное психоконсультирование»

Квалификация (степень) выпускника – магистр

Форма обучения – очная

Год начала подготовки - 2023

Утверждена в составе ОПОП.

Составитель: доцент кафедры психологии, к.п.н. Ж.В.Рассказова

Владикавказ 2023

1. Структура и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).

|  | Очная форма обучения |
| --- | --- |
| Курс | 1 |
| Семестр | 1 |
| Лекции | 18 |
| Практические занятия | 38 |
| Лабораторные занятия | – |
| Консультации | – |
| Итого аудиторных занятий | 56 |
| Самостоятельная работа | 52 |
| Курсовая работа | – |
| Форма контроля |  |
| Зачет | + |
| Экзамен | – |
| Общее количество часов | 108 |

2. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Разработка и реализация проектов» дисциплины является теоретическая и практическая подготовка магистрантов к разработке и реализации проектов в области психологии.

Задачи освоения дисциплины:

- формирование представлений о содержании и особенностях организации проектной деятельности;

- формирование навыка планирования и проведения проектной деятельности, направленной на инновационные преобразования в образовательной сфере;

- формирование представлений об управлении проектами, с одной стороны, как специфическом виде управленческой деятельности, с другой стороны – как формализованном подходе к решению задачи реализации проектов;

- формирование культуры в области управления проектами в рамках научно-практической и профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Разработка и реализация проектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули) Б1.В.06.

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для изучения последующих дисциплин: «Планирование теоретического и эмпирического исследования», «Разработка программ профилактической и психокоррекционной работы», а также при подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2).

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП:

| Код и наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции | Структурные элементы компетенции (в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть) |
| --- | --- | --- |
| УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта. УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель проекта; проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; определяет исполнителей проекта. УК-2.3. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время; оценивает риски и результаты проекта; публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и результатов проекта. | Знать: общие характеристики деятельности, связанной с управлением проектами, технологии и методы, используемые в процессе управления проектами; принципы построения организационных структур управления проектами. Уметь: использовать технологии, формы, методы управления проектами; проектировать и разрабатывать организационные структуры управления проектами; использовать инструментарий и методы для разработки и оценки проектных решений. Владеть: навыками применения технологий, форм, методов управления проектами; проектирования и разработки организационных структур управления проектами; навыками использования инструментария и методов для разработки и оценки проектных решений, с учетом фактора неопределенности и разработки соответствующих методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;. |

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Таблица 5.1

| № | Наименование тем (вопросов), изучаемых по данной дисциплине |  | - Занятия |  | Самостоятельная работа студентов |  | Формы контроля |  |  |  |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л | - пр | Содержание | Часы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теоретические основы проектной деятельности. Проект, его элементы и характеристики. Понятия и определения проекта. Основные характеристики и признаки проекта |  | 2 | 2 | Базовые понятия образовательного проекта. Проектирование как метод управления. Принципы организации проектной деятельности в образовании. | 4 | Устный опрос |  |  |  |  | 1-3 |
| 2. | История возникновения и становления методов управления проектами. Объективные предпосылки возникновения методов управления проектами. Профессиональные объединения управляющих проектами. |  | 2 | 4 | Развитие управления проектами за рубежом. Основные этапы развития управления проектами в России. | 4 | Устный опрос |  |  |  |  | 1-3 |
| 3. | Проекты и среда управления. Проект и системный подход к управлению проектом. Жизненный цикл проекта. Управление проектами. |  | 2 | 2 | Подходы к управлению проектами. Проект и системный подход к управлению проектом. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  |  |  | 1-3 |
| 4. | Процессы управления проектами. Процесс инициации. Процесс планирования. Процесс контроля исполнения. Процесс управления проектом. Процессы завершения. |  | 2 | 2 | Процесс инициации. Процесс планирования. Процесс контроля исполнения. Процесс управления проектом. Процессы завершения. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  |  |  | 1-3 |
| 5. | Управление содержанием проекта. Управление по целям. Техника SWOT анализа. Шесть сигм. |  | 2 | 2 | Управленческий процесс на основе МВО. Разработка структурной декомпозиции работ проекта. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  |  |  | 1-3 |
| 6. | Управление человеческими ресурсами проекта (команда проекта). Менеджмент проектов. Команда менеджмента проекта как система. Подготовка и отбор руководителя проектом. |  | 2 | 4 | Конфликт интересов участников проекта. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  |  |  | 1-3 |
| Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Рубежная аттестация – тестирование |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 7. |  | Содержание и этапы проектной деятельности. Логика организации и участники проектной деятельности. Этапы выполнения проектной деятельности. Выбор темы проекта и формирование проектной команды. | 2 | 4 | Классификации проектов и управление ими. Динамика проектной деятельности на различных этапах общего образования. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  | 1-3 |  |  |
| 8. |  | Разработка проекта в сфере образования. Основные направления разработки проекта и его цели. Методы планирования содержания, технологий и сроков образовательного проекта. Управление качеством проекта. Управление ресурсами образовательного проекта. Управление рисками образовательного проекта. | 2 | 2 | Анализ проектной ситуации и принципы разработки концепции проекта. Маркетинг проекта в образовательной сфере. Методические приемы активизации мыслительной деятельности обучающихся в процессе проектирования. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации |  |  | 1-3 |  |  |
| 9. |  | Реализация образовательного проекта. Руководитель проекта в сфере образования. Проектная команда как условие успешной реализации образовательного проекта. Организация и управление реализацией проекта. |  | 2 | Условия организации проектной деятельности обучающихся . Завершение и экспертиза образовательного проекта. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации |  |  | 1-3 |  |  |
| 10. |  | Информационные технологии в проектной деятельности. Направления информационных технологий в проектной деятельности. Типы, способы, формы представления проектов. |  | 2 | Проектная деятельность и телекоммуникации. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации |  |  | 1-3 |  |  |
| 11. |  | Оформление проекта. Технические требования к оформлению работ. Структурирование разделов и списков. Стиль изложения текста письменного отчета по проекту. Оформление рисунков. Оформление формул. Оформление таблиц. Оформление списка использованных источников. Оформление приложений. Оформление сносок. | 2 | 4 | Технические требования к оформлению работ. Структурирование разделов. Стиль изложения письменного отчета по проекту. Оформление таблиц, рисунков, приложений, сносок, страниц, списка использованных источников и т.д. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  | 1-3 |  |  |
| 12. |  | Представление результатов проектной деятельности. Письменный отчет по проекту. Подготовка презентации и защита проекта. Критерии оценивания результатов проектной деятельности |  | 4 | ## Программа проекта. Подготовка презентация и защита проекта. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  | 1-3 |  |  |
| 13. |  | Оценивание проекта: экспертиза, критерии, способы. Критериальное оценивание проектов. Модерация и самооценивание проекта. Параметры оценивания. Критерии защиты индивидуальных проектов. Требования к оценке проектов и к самооценке. |  | 4 | Взгляды российских и зарубежных исследователей на умения, вырабатываемые в ходе учебной проектной деятельности. | 4 | Устный опрос Подготовка презентации Реферат |  |  | 1-3 |  |  |
| Текущий контроль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Рубежная аттестация – тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 18 | 38 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте и с использованием платформ  дистанционного обучения.

6. Образовательные технологии

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы следующие интерактивные формы обучения.

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современных интерактивных технологий.

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).

Публичная презентация проекта - самый эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение.

Интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя перед аудиторией студентов с применением следующих интерактивных форм обучения: 1. управляемая дискуссия или беседа; 2. демонстрация слайдов или учебных фильмов; 3. мозговой штурм; 4. мотивационная речь и др.

Разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся студентов;

− углубления и расширения теоретических знаний;

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

− развития исследовательских умений.

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: написание докладов, эссе, подготовка презентаций, самостоятельное изучение литературы по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими и иными словарями, энциклопедиями) и т.д.

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 5, табл. 5.1.

Методические материалы, обеспечивающие самостоятельную работу студентов, доступны на дистанционной площадке «MOODLE» (lms.nosu.ru).

Самостоятельная работа студентов организована с помощью доступа к дистанционной площадке системы «МООDLЕ» и электронных ресурсов:

- Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ (ЭБД РГБ)

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»

- ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru»

- Универсальная база данных EastView

- ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.

Методические рекомендации по оформлению рефератов

Структура реферата должна включать:

- Титульный лист.

- Оглавление.

- Введение.

- Основную часть.

- Заключение.

- Список литературы.

Рефераты оформляются в печатном виде. В тексте реферата предлагается постановка проблемы, содержание исследования и его основные результаты. Текст реферата должен демонстрировать:

- знакомство автора с основной литературой по вопросу;

- умение выделить проблему и определить методы ее решения;

- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;

- владение соответствующим терминологическим аппаратом.

- Титульный лист реферата должен содержать название факультета, специальность студента, название темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы научного руководителя, год выполнения.

- Оформление: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине, поля – левое 3 см., остальные по 2 см.

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.

В реферате обязательно присутствует список использованной литературы с указанием выходных данных материалов, источников информации. Оформление списка литературы по ГОСТу.

К реферату прилагается презентация в РowerРoint.

Критерии оценки реферата:

Знание и понимание теоретического материала – 2 балла:

– студент определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;

– используемые понятия строго соответствуют теме;

– самостоятельность выполнения работы.

Анализ и оценка информации – 2 балла:

– студент способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению;

– достаточный диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество различных источников информации).

Оформление работы – 1 балл:

– работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного рода;

– соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка;

– соблюдение структурных требований к реферату: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы, заключение, список используемой литературы, при необходимости – приложения.

Максимальное количество баллов за реферат – 5 баллов.

Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе - вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному вопросу.

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:

- умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию относительно нее;

- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике;

- умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;

- умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.

Объем эссе 3-7 страниц.

Содержание эссе. Проанализировать проблему, предложить свой вариант ее решения; представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы тезиса.

Структура эссе.

Титульный лист.

Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, актуальность и значимость.

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена в виде цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике.

Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. Однако количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в каждом конкретном случае.

Стиль изложения. Эссе должно быть написано грамотно. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий.

Критерии оценки эссе

- соответствие содержания текста выбранной теме;

- наличие четкой и логичной структуры текста;

- наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике;

- обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора;

- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок;

- соответствие оформления работы предъявляемым требованиям;

- сдача эссе в установленный срок.

Методические рекомендации по написанию конспекта

Конспект - письменный текст, систематизация содержания прочитанного. При написании какой-либо научной работы правильно составленный конспект упрощает восприятие информации практически любой степени сложности и помогает студенту сформировать специфичную терминологию с пояснениями.

Конспект включает основные положения текста, которые могут при необходимости дополняться студентом. При конспектировании можно использовать выдержки из текста, цитаты, переходные словосочетания, схемы, рисунки, что позволит студенту лучше структурировать и усвоить учебный материал.

Конспект может быть:

- кратким (раскрывается смысл одного или нескольких вопросов, анализируемых в источнике);

- подробным (дается обзор всего текста источника);

- смешанным (совмещает в себе черты обозначенных выше).

В зависимости от формы представления информации в конспекте и от степени свернутости первичного текста различают следующие виды конспектов:

- конспект-план (вначале составляется полный план текста, затем каждый пункт плана дополняется текстом, в котором раскрывается содержание каждого из отмеченных пунктов);

- текстуальный конспект (представляет собой выдержки из первоисточников, объединенных между собой логической последовательностью);

- тематический конспект (краткое изложение определенного вопроса, темы, с использованием нескольких источников);

- свободный конспект (содержит цитаты, выписки, собственные формулировки).

Критерии оценивания конспекта:

• содержательность конспекта, соответствие плану;

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов;

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;

• соответствие оформления требованиям;

• грамотность изложения.

Количество баллов – от 3 до 5.

Методические рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций

|  | Требования, рекомендации и примечания |
| --- | --- |
| Структура презентации | - Титульный лист. - Слайд с информацией об авторе. - Основные пункты презентации. - Заключение - Список источников. Примечания: - Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. - На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда название организации (учреждения), которую Вы представляете. По центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по правому краю, – информации о составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. - На 2 слайде размещается информация об авторе, контактная информация. - Список источников должен быть с подробным указанием исходных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). |
| Общие требования к оформлению презентаций | - Презентации должна соответствовать особенностям целевой аудитории. - Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слайдов. - На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов (объектов, элементов). - При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео следует учитывать специфику их комбинирования и время восприятия. |
| Оформление и расположение информационных блоков на слайде | - Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слайдов: - «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; - «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; - «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. - Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо оформлять в стандартной рамке. - Тема располагается по центру титульного слайда. - На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; - Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. - Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. - Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. - Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике её изложения. |
| Оформление текстовой информации | - Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. - Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не «резать» глаза. - Для основного текста лучше всего использовать следующие шрифты: Arial, Tahoma, Verdana, TimesNewRoman, CourierNew, а для заголовка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. - Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. - Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. - Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. |
| Оформление таблиц | - У каждой таблицы должно быть название, или таким название может служить заголовок слайда. - Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы издалека. |
| Оформление диаграмм | - У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок слайда. - Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. - Линии и подписи должны быть хорошо видны. |
| Звуковая информация | - Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать особенность темы слайда, презентации. |
| Сохранение презентаций | - Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». |
| Критерии правильности оформления образовательных презентаций | - полнота раскрытия темы; - структуризация информации; - отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; - применимость презентации для выбранной целевой аудитории; - грамотность использования цветового оформления; - использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; - логичное размещение и комплектование объектов; - единый стиль слайдов. |

Количество баллов – от 3 до 6.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Критерии оценки контрольной работы могут быть как общие, так и частные. К общим критериям можно отнести следующие:

- соответствие контрольной работы теме;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- адекватность передачи содержания первоисточника; логичность, связность; доказательность;

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение);

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); языковая правильность.

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям контрольной работы: введению, основной части, заключению.

1. Критерии оценки введения: наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; наличие сформулированных целей и задач работы; наличие краткой характеристики первоисточников.

2. Критерии оценки основной части: структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; проблемность и разносторонность в изложении материала; выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.

3. Критерии оценки заключения: наличие выводов по результатам анализа; выражение своего мнения по проблеме; наличие приложения: рисунков и схем (при необходимости).

Все требования к контрольной работе сообщаются задолго до его написания. Общая оценка за контрольную работу выставляется следующим образом: от 65% до 80% -«удовлетворительно»; 80-90% - «хорошо»; 90-100% - «отлично».

Методические указания для преподавателей

по проведению практических занятий по дисциплине

«Разработка и реализация проектов»

В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи из сборников по введению в языкознание, разбирается каждый конкретный пример.

В начале практического занятия следует обратить на теоретические вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимной взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.

После предварительной части следует начинать разбирать вопросы, имеющие более длинные сценарии взаимодействия основных идей темы занятия.

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой.  Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

Письменная проверка, наряду с устной, является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных сообщений, написанию докладов, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины - работу в активной и интерактивной формах.

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на занятиях с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или для выяснения степени усвоения изложенного материала.

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра такие контрольные мероприятия проводятся по графику.

8.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

| № | Компе-тенция | Задания для диагностики сформированности компетенций | Ссылки |
| --- | --- | --- | --- |
| Задания открытого типа |  |  |  |
| Задания для диагностики развития теоретических знаний |  |  |  |
|  | УК-2 | Раскройте сущность проектирования как метода управления | Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 139 с. – URL: https://urait.ru/bcode/518609 |
|  | УК-2 | Каковы принципы проектной деятельности в области образования? | Там же |
|  | УК-2 | В чем заключается важность правильной постановки цели проекта? | Там же |
|  | УК-2 | Какую роль играет определение дедлайнов в календарном планировании? | Там же |
|  | УК-2 | Что понимают под жизненным циклом проекта? | Там же |
|  | УК-2 | Назовите и охарактеризуйте основные этапы проектной деятельности. | Там же |
|  | УК-2 | По каким критериям (показателям) можно сделать вывод о том, на какой стадии находится проект? | Там же |
|  | УК-2 | В чем состоит системный подход к управлению проектом? | Управление проектами: учебное пособие / Н.В.Абрамов, Н.В.Мотовилов, Н.Д.Наумов. – Нижневартовск, 2018. – 197 с. |
|  | УК-2 | Раскройте сущность основных процессов управления проектами: инициации, планирования, контроля исполнения, управления проектом, завершения. | Там же |
|  | УК-2 | Каковы особенности и возможности техники SWOT анализа? | Там же |
|  | УК-2 | Какими личностными качествами должен обладать руководитель проекта? | Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 139 с. – URL: https://urait.ru/bcode/518609 |
|  | УК-2 | Каково назначение экспертизы проекта? | Там же |
|  | УК-2 | Опишите способы преодоления диффузии ответственности в проектной команде. | Там же |
|  | УК-2 | В образовательном проекте было принято решение использовать модель «Каскад скользящих проектов». с помощью каких критериев можно подтвердить обоснованность и правильность данного решения при проведении экспертизы проекта? | Там же |
|  | УК-2 | Назовите возможные категории источников риска и последствия данных рисков для проекта. | Управление проектами: учебное пособие / Н.В.Абрамов, Н.В.Мотовилов, Н.Д.Наумов. – Нижневартовск, 2018. – 197 с. |
| Задания для диагностики развития практических умений и навыков |  |  |  |
|  | УК-2 | Сравните, используя критерии для сравнения, образовательный проект и бизнес-проект | Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 139 с. – URL: https://urait.ru/bcode/518609 |
|  | УК-2 | Определите какой-либо проект, актуальный для Центра психологической помощи населению, его цель и задачи. | Там же |
|  | УК-2 | Новая образовательная услуга: программа профессиональной подготовки «Деловые переговоры как основа эффективности в бизнесе» (520 ч.). Выделите целевой рыночный сегмент, концепцию услуги, методы ее продвижения. | Там же |
|  | УК-2 | Опишите сценарий проведения переговоров для разрешения конфликта в проекте. Возможно ли разрешение конфликта с помощью переговоров, если позиции сторон являются взаимоисключающими и удовлетворить интересы каждой из сторон в полной мере возможно? | Там же |
|  | УК-2 | Предложите оптимальную структуру распределения задач в проектной команде. Определите, кто должен входить в состав команды. | Там же |
|  | УК-2 | Предложите способы сплочения вновь сформированной команды для разработки и реализации образовательного проекта. | Там же |

Примерный перечень тем рефератов, эссе, презентаций (УК-2)

- Международные стандарты по управлению проектами.

- Системная модель управления проектом.

- Структура команды управления проектом.

- Организационная структура и распределение ответственности в организации при выполнении проектов.

- Портфель проектов и проектный офис.

- Экономические критерии выбора и оценки проекта.

- Метод анализа проекта с помощью построения дерева решений.

- Вероятностная оценка проекта.

- Управление по целям.

- Разработка структурной декомпозиции работ проекта.

- Менеджмент проектов.

- Команда менеджмента проекта как система.

- Управление сроками проекта.

- Управление качеством проекта.

- Управление рисками и взаимодействием в проекте.

Примерная тематика итоговых практических заданий (УК-2):

      - Определить собственную роль, как участника проектно-организованного обучения.

      - Описать цели, задачи, результаты проектной деятельности, в которой вы принимали участие, и применяемые технологии.

      - Сформулировать цели и задачи проектно-организованного обучения для соответствующего направления подготовки.

      - Определить перечень тем проектов (исходя из всех предложенных классификаций и форм организации учебы).

- Предложить сценарии реализации проектов (по собственному выбору).

- Предложить способы организации командного/ группового выполнения проекта.

- Сформулировать ожидаемые от проектно-организованного обучения результаты (на уровне проектных решений).

- Сформировать собственные критерии и порядок оценки результатов проектной деятельности.

- Сформулировать мотивации выполнения проектов для обучающихся с вами товарищей.

- Определить перспективы развития проектно-организованного обучения для собственного направления подготовки и своего структурного подразделения.

Примерные темы проектов по психологии (УК-2):

- Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние подростков

- Влияние личностных качеств на успешное развитие бизнеса

- Влияние окружения школьника на формирование характера.

- Влияние прослушивания музыки на память учащегося.

- Влияние семьи на социализацию подростка.

- Влияние темперамента на взаимоотношения между детьми нашего класса.

- Влияние характера на деятельность учащегося.

- Влияние цвета на настроение школьников.

- Влияние цветовой гаммы в одежде педагогов на эмоциональное состояние учащихся.

- Восприятие чувства любви старшеклассниками.

- Девиантное поведение в подростковом возрасте.

- Динамика ценностных ориентации родителей детей дошкольников и подростков.

- Зависимость темперамента и обучаемости учащегося.

- Изучение готовности к выбору профессии учащихся разных возрастных групп.

- Изучение особенностей поведения подростка в конфликте.

- Интернет-зависимость у детей школьного возраста.

- Молодежный сленг как форма самоутверждения детей.

- Психолого-педагогический образ учителя глазами современных учеников.

- Особенности образа «хорошего» и «трудного» ученика в сознании современного учителя.

- Психологическое воздействие искусства (музыка, изобразительная деятельность) на человека.

Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

| № | Наименование оценочного средства | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление опорного конспекта | - 2 балла выставляется студенту, если конспект содержателен и соответствует разработанному плану; в конспекте полностью отражены основные положения и результаты работы автора; студент излагает мысли своими словами в ясной и лаконичной форме; соответствие оформления конспекта требованиям; наличие схем и графическое выделение особо значимой информации; самостоятельно сформулировано резюме по прочитанному и законспектированному материалу; - 1,5 балла выставляется студенту, если конспект достаточно содержателен и соответствует плану; в конспекте достаточно полно отражены основные положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, заимствованными из первоисточника; соответствие оформления конспекта требованиям; наличие схем и графическое выделение особо значимой информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу составлено с помощью преподавателя; - 1 балл выставляется студенту, если конспект недостаточно содержателен и частично соответствует плану; в конспекте недостаточно полно отражены основные положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, заимствованными из первоисточника; не полное соответствие оформления конспекта требованиям; отсутствие в конспекте схем и графического выделения особо значимой информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу отсутствует; - 0 баллов выставляется студенту, если конспект не содержателен и не соответствует плану; в конспекте не отражены основные положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, полностью заимствованными из первоисточника; оформление конспекта не соответствует требованиям; отсутствие в конспекте схем и графического выделения особо значимой информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу отсутствует. |
| 2. | Написание конспекта первоисточника (статьи) | - 3 балла выставляется студенту, если конспект содержателен и соответствует разработанному плану; в конспекте полностью отражены основные положения и результаты работы автора; студент излагает мысли своими словами в ясной и лаконичной форме; соответствие оформления конспекта требованиям; наличие схем и графическое выделение особо значимой информации; самостоятельно сформулировано резюме по прочитанному и законспектированному материалу; - 2 балла выставляется студенту, если конспект достаточно содержателен и соответствует плану; в конспекте достаточно полно отражены основные положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, заимствованными из первоисточника; соответствие оформления конспекта требованиям; наличие схем и графическое выделение особо значимой информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу составлено с помощью преподавателя; - 1 балл выставляется студенту, если конспект недостаточно содержателен и частично соответствует плану; в конспекте недостаточно полно отражены основные положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, заимствованными из первоисточника; не полное соответствие оформления конспекта требованиям; отсутствие в конспекте схем и графического выделения особо значимой информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу отсутствует; - 0 баллов выставляется студенту, если конспект не содержателен и не соответствует плану; в конспекте не отражены основные положения и результаты работы автора; конспект составлен словами, полностью заимствованными из первоисточника; оформление конспекта не соответствует требованиям; отсутствие в конспекте схем и графического выделения особо значимой информации; резюме по прочитанному и законспектированному материалу отсутствует. |
| 3. | Подготовка реферата | - 3 балла выставляется студенту, если содержание реферата полностью соответствует освещаемому вопросу; сообщение отличается глубиной проработки изучаемого материала; выделены основные понятия; в текст реферата введены дополнительные данные, характеризующие объект изучения; точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопрос; умение делать обоснованные выводы; реферат отличается грамотностью и полнотой использования источников; наличие элементов наглядности; - 2 балла выставляется студенту, если содержание реферата соответствует освещаемому вопросу; выделены основные понятия; использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопрос; умение делать обоснованные выводы при наличии несущественных недочетов; реферат отражает полноту использования источников; наличие элементов наглядности; - 1 балл выставляется студенту, если содержание реферата частично соответствует освещаемому вопросу; использование необходимой научной терминологии; стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопрос; умение делать выводы при наличии исправленных с помощью преподавателя недочетов; элементы наглядности отсутствуют; реферат не отражает полноту использования источников; - 0 баллов выставляется студенту, если содержание реферата не соответствует освещаемому вопросу; демонстрируется фрагментарный объем знаний в рамках освещаемого вопроса; неверное использование научной терминологии, нарушение в стилистическом и логическом изложении ответа на вопрос; выводы излагаются с существенными ошибками. |
| 4. | Создание материалов презентации | - 5 баллов выставляется студенту, если презентация содержательна и полностью соответствует освещаемому вопросу; в презентации отражены нормативно-правовые основы вопроса; информация на слайдах систематизирована, носит схематичный характер, на слайдах графически выделена особо значимая информация; к презентации подготовлен сопровождающий ее текст, в котором полностью отражены основные излагаемые положения; студент владеет излагаемым материалом, речь академическая и лаконичная; самостоятельно сформулировано резюме по освещаемому вопросу; студент отвечает на дополнительные вопросы; - 4 балла выставляется студенту, если презентация содержательна и полностью соответствует освещаемому вопросу; информация на слайдах систематизирована, носит схематичный характер, на слайдах графически выделена особо значимая информация; к презентации подготовлен сопровождающий ее текст, в котором полностью отражены основные излагаемые положения; студент владеет излагаемым материалом, речь академическая и лаконичная; по итогам работы не сформулировано резюме; студент не может ответить на дополнительные вопросы; - 3 балла выставляется студенту, если презентация не достаточно содержательна и не полностью соответствует освещаемому вопросу; информация на слайдах не систематизирована; к презентации подготовлен сопровождающий ее текст, в котором не полностью отражены излагаемые положения; студент не делаем выводы по вопросу, не может ответить на дополнительные вопросы; - 2 балла выставляется студенту, если презентация не достаточно содержательна и не полностью соответствует освещаемому вопросу; информация на слайдах не систематизирована; к презентации не подготовлен сопровождающий ее текст; студент не делаем выводы по вопросу, не может ответить на дополнительные вопросы; - 1 балла выставляется студенту, если презентация носит фрагментарный характер; к презентации не подготовлен сопровождающий ее текст; студент не делаем выводы по вопросу, не может ответить на дополнительные вопросы; - 0 баллов выставляется студенту, если презентация не выполнена. |

8.2. Оценочные средства для проведения рубежной аттестации

Тесты для рубежных аттестаций

Тестирование – активная форма проверки получения студентом знаний, проводится в электронной форме, на единой интернет-платформе в системе централизованного тестирования СОГУ Moodle:    http://lms.nosu.ru

Примеры тестовых заданий по дисциплине (УК-2):

1. Проект можно определить как:

a) совокупность мероприятий, направленных на достижение уникальной цели и ограниченных по ресурсам и времени;

b) систему целей, результатов, технической и организационной документации, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их выполнению;

c) системный комплекс плановых (финансовых, технологических, организационных и пр.) документов, содержащих комплексно-системную модель действий, направленных на достижение оригинальной цели;

d) ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с изначально четко определенными целями, установленными требованиями к качеству результатов, срокам, риску, рамкам расходуемых средств и ресурсов и специфической организацией.

2. Укажите отличительные признаки проекта как объекта управления:

a) изменчивость, ограниченность конечной цели, ограниченность продолжительности, бюджета и ресурсов, новизна для предприятия, комплексность, специфическое правовое и организационное обеспечение;

b) качество, планирования проекта; качество ресурсного обеспечения проекта, концентрацию усилий на удовлетворении потребностей клиента, участие высшего руководства в производстве продукции, постоянное совершенствование процессов, системный подход;

c) функционально-стоимостный анализ, метод сбалансированных показателей, создание резервов, календарное планирование, управление конфликтами;

d) в положениях о структурных подразделениях, в должностных инструкциях, матрицах разделения административных задач управления, сетевых матрицах, профессиограммах; календарных планах, сетевых графиках и графиках Гантта.

3. Управление проектом можно характеризовать как:

a) вид управленческой деятельности по руководству и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта;

b) управление содержанием, продолжительностью, стоимостью, качеством, персоналом, материально-техническим обеспечением, коммуникациями, рисками;

c) анализ, учет, администрирование, бухгалтерский учет, управленческий учет, торговлю;

d) деятельность направленная на поиск и выбор поставщиков, установление деловых контактов с ними, согласование договорной документации.

4. Жизненный цикл проекта содержит:

a) три фазы;

b) четыре фазы;

c) пять фаз;

d) две фазы.

5. Проектное управление можно характеризовать как:

a) комплексное управление процессами разработки, производства и поставки заказчику (потребителю) конкретных видов продукции и услуг в рамках отдельных проектных структур управления проектами;

b) вид управленческой деятельности по руководству и координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта;

c) управление содержанием, продолжительностью, стоимостью, качеством, персоналом, материально-техническим обеспечением, коммуникациями, рисками;

d) управление при реализации межгосударственных проектов и программ.

a) поставщики, потребители;

b) координационный комитет (совет), менеджер проекта, функциональные менеджеры проекта;

c) инженеры-проектировщики – члены команды проекта;

d) руководители производственных подразделений, не входящих в команду проекта.

6. В функции проектного офиса входит:

a) оказание услуг по администрированию и методическую поддержку руководителям и директорам проектов;

b) интеграции системы управления проектами в систему управления предприятием;

c) совокупность проектов, находящихся в компетенции одного постоянного центра ответственности;

d) разделение полномочий между функциональными руководителями и руководителями проектов.

7. Основные процессы управления проектами включают:

a) процессы инициации, планирования, исполнения и контроля, анализа, управления, завершения;

b) подтверждение целей, анализ качества, стоимости, сроков, ресурсов, оценку исполнения;

c) выбор поставщиков, учет исполнения, подготовка предложений, контроль контрактов, развитие команды проекта, административное завершение;

d) процессы планирования, учет исполнения, административное завершение, подтверждение целей, контроль контрактов.

8. Основные процессы планирования включают:

a) планирование качества, планирование организации, назначение персонала, планирование взаимодействия, идентификация риска, оценка риска, разработка реагирования,

планирование поставок, подготовка условий;

b) планирование целей, декомпозиция целей, определение состава операций (работ) проекта, взаимосвязей операций, оценка длительностей или объемов работ, ресурсов, назначение ресурсов, оценка стоимостей, составление расписания выполнения работ, оценка бюджета, разработка плана исполнения проекта, определение критериев успеха;

c) учет исполнения, подтверждение качества, подготовка предложений, выбор поставщиков, контроль контрактов, развитие команды проекта;

d) общее управление изменениями, управление ресурсами, управление целями, управление качеством.

9. Критерием инвестирования в проект является:

a) показателей оценки роста инвестиционного проекта, метод сценариев, на основе дерева решений, на основе вероятностных методов;

b) инвестировать денежные средства в производство или ценные бумаги имеет смысл только, если можно получить чистую прибыль выше, чем от хранения денег в банке, инвестировать средства имеет смысл, только если, рентабельности инвестиции превышают темпы роста инфляции, инвестировать имеет смысл только в наиболее рентабельные с учетом дисконтирования проекты;

c) временными предпочтениями, ожидаемой доходностью инвестиционного проекта, степенью неприятия риска, вероятностными оценками;

d) дешевизна проекта, минимизация риска инфляционных потерь, краткость срока окупаемости, стабильность или концентрация поступлений, высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования, отсутствие более выгодных альтернатив.

10. Техника SWOT анализа позволяет:

a) Выявить внутренние сильные и слабые стороны проекта, а также внешние возможности и угрозы, и установить связи между ними;

b) Анализировать риски и выработать варианты стратеги развития проекта;

c) Систематически оценивать и измерять выполнение на основе системы показателей;

d) Определить конечные результаты проекта.

11. Под формированием и созданием команды понимается:

a) процесс целенаправленного «построения» особого способа взаимодействия людей в группе (называемой командой), позволяющий эффективно реализовывать их профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал в соответствии со стратегическими целями данной группы (команды);

b) постановка стратегических целей и задач на уровне топ-менеджмента. Создание каскада организационных целей и задач для нижних уровней, а также плана мероприятий;

c) новая организационная и профессиональная культура российских руководителей, управленцев и менеджеров;

d) внедрение и осуществление всеобщего управления качеством (TQM — total quality management).

12. Перечислите факторы, влияющие на возникновение конфликтных отношений:

a) экономические, вероятности успеха, охвата, безопасности и стоимость реализации;

b) контрактные (и субконтрактные). Зависящие от среды проекта. Зависящие от ожиданий менеджеров компании. Зависящие от поставщика. Зависящие от особенностей внедрения. Проектные. Межличностные;

c) неоптимальный состав рабочей группы. Отсутствие единого адекватного постановщика задач. Не определены роль и полномочия внешней управляющей компании;

d) официальные. Полуофициальные. Неофициальные. Обусловленные процессом работы;

13. Конфликтные ситуации в процессе управления проектами разрешаются:

a) на основе оптимистичного, пессимистичного, реалистичного варианта развития, однако разработаны методики, позволяющая учитывать все возможные сценарии развития;

b) на основе совершенствовании бизнеса, который стремится найти и исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения на тех выходных параметрах, какие оказываются критически важными для потребителя;

c) на основе экономической целесообразности (максимальный доход / экономия). Реализуемости (наличие всех необходимых ресурсов). Вероятности успеха;

d) на основе идентификации риска, качественной оценки риска, разработки методов реагирования, контроля реагирования.

14. Ключевыми аспектами (объектами) качества при управлении проектом являются:

a) качество управления;

b) качество разработки и планирования проекта;

c) качество выполнения работ;

d) качество коммуникаций;

e) качество материально-технического обеспечения.

15. Современная концепция управления качеством обобщенно называется:

a) управление по целям;

b) контроль качества в масштабе всей компании;

c) постоянное совершенствование качества;

d) всеобщее управление качеством.

Методические рекомендации по подготовке к тесту

При подготовке к тесту необходимо углубленно изучить литературу по курсу, ориентируясь на литературу, размещенную в ЭБС www.Elibrary.ru, Юрайт, которая по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе.

Критерии оценивания. Для оценки каждому верному ответу дайте 1 балл. Далее подсчитайте общую сумму набранных Вами баллов. Определите оценку уровня знаний на данный момент времени. Оценка уровня подготовленности:

100% - 85% - высокий;

84% - 71%  – допустимый;

70% - 50%  – критический;

менее 50% – недопустимый.

8.3. Промежуточный контроль знаний, умений и навыков

Промежуточный контроль - итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.

Форма промежуточного контроля – зачет.

Проведение текущего и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов для направлений бакалавриата и специалитета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова», утвержденным приказом ректора от 01.10.2021 г., № 226.

БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ

| ## Форма контроля | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- |
| Текущая оценка студента за 1 рубеж состоит из: | 20 |
|  Выполнения заданий на практических занятиях | 10 |
|  Выполнения домашних заданий | 5 |
|  Оценки самостоятельной работы | 5 |
| 1-е рубежное тестирование | 15 |
| Текущая оценка студента за 2 рубеж состоит из: | 20 |
|  Выполнения заданий на практических занятиях | 10 |
|  Выполнения домашних заданий | 5 |
|  Оценки самостоятельной работы | 5 |
| 2-е рубежное тестирование | 15 |
| Итого | 70 |

Аттестация студентов осуществляется согласно следующему графику: 1-й семестр:

1-я рубежная аттестация – 8-9 недели семестра

2-я рубежная аттестация – последняя (предпоследняя) неделя семестра 2-й семестр: 1-я рубежная аттестация – 8-9 недели семестра 2-я рубежная аттестация – последняя (предпоследняя) неделя семестра.

Методика формирования результирующей оценки

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-70 баллов:

1 –я рубежная аттестация - максимально 35 баллов, из них:

от 0 до 15 баллов (P1) - аттестационная (рубежная) контрольная работа;

от 0 до 20 баллов (Т1) - текущая работа студента в течение рубежа.

2-я рубежная аттестация – максимально 35 баллов, из них:

от 0 до 15 баллов (Р2)- аттестационная (рубежная) контрольная работа;

от 0 до 20 баллов (Т2) - текущая работа студента в течение рубежа.

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле.

Шкала итоговой академической успеваемости

студентов по дисциплине

| Система оценок СОГУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма контроля | Сумма баллов | Название |
| Экзамен | 86 - 100 | отлично |
|  | 71-85 | хорошо |
|  | 50-70 | удовлетворительно |
| Зачёт | 50-100 | зачтено |
|  | 0-49 | не зачтено |

Подготовка к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выносящихся на экзамен/зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. Следует обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Вопросы для подготовки к зачету (УК-2):

- Понятие «проект» и его определение.

- Сущность «управления проектами». Базовые варианты схем управления проектами.

- Классификация проектов

- Сравнение функций традиционного и проектного менеджмента.

- Функции проектного менеджмента и их характеристика.

- Классификация типов проектов.

- Цель и стратегия проекта.

- Проектный цикл.

- Подсистемы управления проектами.

- Формирование идеи проекта, предварительная проработка целей и задач проекта, предварительный анализ осуществляемости проекта.

- Организационные структуры управления проектами.

- Понятие офиса проекта, основные принципы проектирования и состав офиса проекта.

- Основные принципы организации виртуального офиса проекта.

- Источники и организационные формы финансирования проектов.

- Организация проектного финансирования.

- Маркетинг проекта.

- Разработка проектной документации.

- Основные показатели эффективности проекта.

- Оценка эффективности проекта.

- Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта.

- Контроль и регулирование проекта.

- Завершение проекта.

- Процессы управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования ресурсов проекта.

- Анализ проектных рисков.

- Методы снижения рисков.

- Организация работ по управлению рисками.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Уровень сформированности компетенций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Минимальный уровень не достигнут» (менее 56 баллов) | «Минимальный уровень» (56-70 баллов) | «Средний уровень» (71-85 баллов) | «Высокий уровень» (86-100 баллов) |
| Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы. | Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка. | Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка. | Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка |
| Описание критериев оценивания |  |  |  |
| Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; -непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий; - отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности. | Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить. | Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые следует выполнить; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов, присутствует неуверенность в ответах. | Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания, а также дополнительные вопросы экзаменатора; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы. |
| Оценка «неудовлетвори-тельно» /не зачтено | Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» | Оценка «хорошо» / «зачтено» | Оценка «отлично» / «зачтено» |

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

- Москвин, С. Н.  Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 139 с. – URL: https://urait.ru/bcode/518609  (дата обращения: 10.08.2023).

- Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 384 с. – URL: https://urait.ru/bcode/511434  (дата обращения: 10.08.2023).

- Черняк, В.З. Управление проектами и программами: монография / под ред. В.З. Черняка. – Москва: Издательство АСВ, 2013. – 400 с. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939385.html  (дата обращения: 10.08.2023).

б) дополнительная литература:

- Алешин, А.В. Управление проектами : фундаментальный курс   / А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони – Москва: ИД Высшей школы экономики, 2013. – 620 с. – URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759808688.html  (дата обращения: 10.08.2023).

- Коноплева, Н.А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи: учебное пособие для вузов / Н. А. Коноплева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 254 с. – URL: https://urait.ru/bcode/516504  (дата обращения: 10.08.2023).

- Мандель, Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в системе СПО / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 293 с. – URL: https://vk.com/doc420675882_641936025?hash=i3wIPLeWh0dN1x8ajWUyPzHnvbej GABh4WBvBZXzeIP (дата обращения: 10.08.2023).

- Троцкий, М. Управление проектами   / М. Троцкий, Б. Груча,К. Огонек; пер. с польск. - Москва: Финансы и статистика, 2011. – 304 с. – URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5279030449.html  (дата обращения: 10.08.2023).

- Управление проектами: учебное пособие / Н.В.Абрамов, Н.В.Мотовилов, Н.Д.Наумов. – Нижневартовск, 2018. – 197 с.

в) программное обеспечение, ЭБС, профессиональные базы и Интернет-ресурсы:

- необходимый для обеспечения данной дисциплины комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, а также электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор:

| № п/п | Наименование | № договора (лицензия) | Страна- производитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Windows 10 Enterprise | № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г | США |
|  | Windows 7 Professional | № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г | США |
|  | OfficeStandard 2016 | № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 04.2016г | США |
|  | Система тестирования SunravWEBClass | №468 от 03.12.2013 ИП Сунгатулин Р.Т.(бессрочно) | Россия |
|  | Программное обеспечение 1C:Предприятие. Бухгалтерский Учет. Типовая конфигурация 8 сетевая версия | № СД/108 от 29.08.2017 (максимум-софт) бессрочно | Россия |
|  | Система компьютерной верстки MikTex | Лицензия FSF/Debian (Свободное программное обеспечение) (бессрочно) |  |
|  | KasperksyEndpoint Security | До 22.01.2024 | Россия |
|  | Программное обеспечение для редактирования химических формул IsisDraw | Свободное программное обеспечение (бессрочно) | США |
|  | Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ» | № 6262 от 09.01.2023 (действителен до 31.12.2023г) с ОАО «Анти-Плагиат» | Россия |
|  | Программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3 Управление торговлей | №КП /108 от 29.08.2017 с ООО «Максимум»(бессрочно) | Россия |
|  | Программное обеспечение 1С:зарплата и кадры гос.учреждения8 | №СД./ №126., 01.07.2020г. «МАКСИМУМ- СОФТ» бессрочно | Россия |
|  | Программное обеспечение 1С:бюджет. | №СД/76 01.03.2017г. «максимум-софт» (бессрочно) | Россия |
|  | Автоматизированная система «Управление –Деканат БРС» | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015611830 от 06.02.2015г.(бессрочно) | СОГУ |
|  | Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний» | Разработка СОГУ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015г. (бессрочно) | СОГУ |
|  | Планы | №8867, от09.01.2023г. (09.01.2023г. до 31.12.2023г.) ООО ЛММИС | Россия |
|  | VSDESK | № 210406/01 от 06.04.2021г. ИП И,А.Сергеевич Тех.под. 07.04.2022 | Россия |
|  | «Галактика» | от 14.03.2022г (примерная дата) | Россия |
|  | DIRECTUMRX – Система электронного документооборота | ООО Галактика ИТ договор № 120320/Д/А от 14.03.2022(примерная дата) | Россия |
|  | Услуги связи (доступ к сети интернет) | ООО Алком № АL-0044 от 01.02.2022г -31.12.2022г | Россия |
|  | MOODLE | Бесплатное российское | США (бесплатное российское) |
|  | «Галактика РУЗ» | Лицензия бессрочная Тех.сопровождение от 14.03.2022 г | Россия |
|  | Личный кабинет абитуриента | Лицензия бессрочная Тех.сопровождение от 14.03.2022 г | Россия |
|  | Личный кабинет студента/сотрудника | Лицензия бессрочная Тех.сопровождение от 14.03.2022 г | Россия |
|  | Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ) | https://dvs.rsl.ru Требуется регистрация в библиотеке СОГУ | Россия |
|  | ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" | https://biblioclub.ru Требуется регистрация в библиотеке СОГУ | Россия |
|  | ЭБС «Научная электронная библиотека eLibrary.ru» | http://elibrary.ru. Требуется регистрация в библиотеке СОГУ | Россия |
|  | Универсальная баз данных EastView | https://dlib.eastview.com | США |
|  | ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным наукам в целом. | http://www.studentlibrary.ru Требуется регистрация в библиотеке СОГУ | Россия |
|  | ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям | www.biblio-online.ru Требуется регистрация в библиотеке СОГУ | Россия |
|  | КЭП (домен на Яндексе) | бесплатное | Россия |
|  | РусГард | бесплатное | Россия |
|  | ViPNet | бесплатное | Россия |

10. Материально-техническое обеспечение  дисциплины

| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса | 362025, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Ватутина/Церетели, д. 19/16. Учебный корпус № 10 Ауд. 804 |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса | 362025, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Ватутина/Церетели, д. 19/16. Учебный корпус № 10 Ауд. 804 |
| Библиотека, в том числе читальный зал: столы , стулья, ПК обучающихся, программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; Консультант плюс | 362025, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Церетели, 16 |
| Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | 362025, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Ватутина/Церетели, д. 19/16. Учебный корпус № 10 Ауд. 811 |

11. Лист обновления/актуализации

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры от 31 августа 2023 г., протокол № 1.

Программа одобрена на заседании совета факультета от 31 августа 2023 г., протокол № 1.

Положение о о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов для направлений бакалавриата и специалитета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» (от 01.10.2021 г., пр. № 226).

Там же.