Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет

имени Коста Левановича Хетагурова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Управление проектами»

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация «Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса»

Квалификация (степень) выпускника - специалист

Форма обучения

очная

Год начала подготовки – 2024

Владикавказ, 2024

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса» Ученым советом ФГБОУ ВО «СОГУ» 28.03.2024 г., протокол № 8.

Составитель: к.э.н., доцент  Дзокаева З.М.

Программа обсуждена на заседании кафедры экономики

(протокол № 9 от 27.02.2024 г.)

Одобрена Советом факультета экономики и управления

(протокол № 7 от 11.03.2024 г.)

1. Структура, и общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет.

|  | Очная форма обучения |
| --- | --- |
| Курс | 3 |
| Семестр | 5 |
| Лекции | 18 |
| Практические (семинарские) занятия | 18 |
| Лабораторные занятия | - |
| Итого аудиторных занятий, | 36 |
| Самостоятельная работа | 72 |
| Курсовая работа | - |
| Экзамен | - |
| Зачет | + |
| Общее количество часов | 108 / 3 зет |

2.  Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является:

- подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так и руководителей проектов;

- формирование у студентов необходимых для реализации проекта социальных и личностных качеств;

- формирования у слушателей понятийного аппарата проектного менеджмента;

- освоение проблематики управления проектами;

- изучение основных подходов и методов управления проектами.

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП

Б1.О.38

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной обязательной части учебного плана по программе специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса».

Для изучения курса необходимо знание дисциплин «Экономика организации», «Корпоративные финансы».

4. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

| Коды компетенций | Содержание компетенций |
| --- | --- |
| УК-2 | Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла |

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

| Коды компетенций |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индикаторы достижения универсальной компетенции | Образовательные результаты |
| УК-2 | УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению. УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами. | З-1. Знает основные методологические подходы в сфере управления проектами. З-2. Знает методы и модели структуризации проекта. У-1. Умеет строить и структурировать жизненный цикл проекта. У-2. Применяет основные процедуры и методы управления проектами и подготовки проектных решений. З-1. Знает основные виды проектов, их специфику и особенности управления ими. З-2. Знает способы оценки проектов с учетом факторов риска и неопределенности. У-1. Умеет планировать реализацию проекта. У-2. Умеет оценивать эффективности проектов. У-3.Умеет измерять и анализировать результаты проектной деятельности. |

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины

Таблица 5.1

| Номер недели | Наименование тем (вопросов), изучаемых по дисциплине | Занятия |  | Самостоятельная работа студентов |  | Формы контроля | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л | пр | Содержание | Часы |  |  |
| 1, 2, 3 | Тема 1. Теоретические и методологические аспекты управления проектом. УК-2 1. Основные понятия в области управления проектами. 2. Внешнее и внутренне окружение проекта. 3. Жизненный цикл проекта | 2 | 2 | Критерии эффективности проекта. Факторы, влияющие на высокие и низкие результаты проекта. Примеры различных проектов в российской и зарубежной практике. | 12 | Презентация, устный опрос, реферат | [1-5] |
| 4, 5, 6 | Тема 2. Основные группы процессов управления проектом. УК-2 1. Основные понятия в области процессного подхода. 2. Группа процессов инициации. 3. Группа процессов планирования. 4. Группа процессов исполнения. 5. Группа процессов мониторинга и контроля. 6. Группа процессов завершения | 4 | 4 | Участники проекта. Состав участников. Взаимосвязи и взаимозависимость участников проекта. Влияние участников проекта на результат его успешности. Оптимизация численности участников проекта. | 14 | Презентация,устный опрос, реферат | [1-5] |
| 7, 8, 9 | Тема 3. Управление содержанием и организацией проекта. УК-2 Управление продолжительностью проекта Управление рисками проекта | 4 | 4 | Основные понятия в области процессного подхода | 14 | Устный опрос, реферат, презентация. | [1-5] |
| 10,11, 12 | Тема 4. Управление ресурсами проекта. УК-2 Управление стоимостью проекта | 4 | 4 | Различные виды схем проектного финансирования. Мировой опыт разработки схем проектного финансирования. | 16 | Презентация, устный опрос, реферат | [1-5] |
| 13, 14, 15 | Тема 5. Управление качеством проекта. УК-2 | 4 | 4 | Затраты на качество. Допустимый уровень качества. Методы обеспечения и контроля качества в проекте. | 16 | Устный опрос, реферат, презентация. | [1-5] |
|  | ИТОГО | 18 | 18 |  | 72 |  |  |

Примечание:

Отдельные виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов.

При использовании индивидуальных образовательных траекторий в рамках индивидуального учебного плана подготовки специалиста изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы консультаций, по электронной почте, а также с использованием платформы дистанционного обучения СОГУ, личный кабинет студента на сайте СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ.

6. Образовательные технологии

Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины, используются различные образовательные технологии:

- традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современных интерактивных технологий;

- лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции;

- реферат – студент готовит краткое сообщение по вопросу темы, оформляет работу в соответствии с требованиями и сдает ее преподавателю;

- видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.

Технологии электронного обучения реализуются при помощи электронной образовательной среды СОГУ (при использовании ресурсов ЭБС), в ходе проведения рубежного тестирования и т.д.

7. Методические указания по дисциплине «Управление проектами».

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития и закрепления исследовательских умений.

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на всем протяжении изучения дисциплины. В соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью она составляет 72 часа и состоит из:

- работы студентов с лекционными материалами, поиска и анализа литературы и электронных источников информации по заданной теме;

- выполнения заданий для самостоятельной работы в ЭИОС СОГУ;

- подготовки рефератов;

- подготовки презентаций;

- изучения теоретического и статистического материала для подготовки к семинарским занятиям; подготовки к зачету.

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 5, табл. 5.1.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:

Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы: выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана реферата; сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; сообщение о предварительных результатах исследования; литературное оформление исследовательской проблемы; обсуждение работы (на семинаре и т. п.).

Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Для разработки реферата достаточно изучения 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен: систематизировать его по разделам; выдвинуть и обосновать свои гипотезы; определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы; сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования; окончательно уточнить структуру реферата.

Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: следует писать лишь то, что раскрывает сущность проблемы, ее логику; писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); писать ярко, образно, живо, не только раскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты; писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов. Работа должна быть выполнена на белой бумаге стандартного листа А4. Текст должен быть отпечатан на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word и отвечать следующим требованиям: параметры полей страниц должны быть в пределах: верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Лента принтера – только чёрного цвета. Нумерация страниц в реферате должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами вверху каждой страницы справа.

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Библиографический список составляется на основе источников, которые были просмотрены и изучены студентом при написании реферата. Данный список отражает самостоятельную творческую работу студента, что позволяет судить о степени его подготовки и углубления в выбранную тематику. Вся использованная литература размещается в следующем порядке: законодательные акты, постановления, нормативные документы; вся учебная литература в алфавитном порядке, затем средства периодической печати в алфавитном порядке; источники из сети Интернет.

Тематика рефератов по дисциплине «Управление проектами».

1. Мировая практика управления проектами в компаниях.

2. Стратегическое  и оперативное бизнес-планирование в управлении проектами.

3. Управление проектами в практике российских компаний (компания по выбору).

4. Модель эффективного менеджера проекта.

5. Бенчмаркинговое исследование практики управления качеством в проекте.

6. Особенности управления проектом в виртуальной организации.

7. Анализ стоимости проекта на различных фазах жизненного цикла.

8. Методы оценки инвестиционных проектов.

9. Проблемы определения взаимосвязей операций проекта.

10. Трудности внедрения процессного подхода в управлении проектом.

Методические рекомендации по созданию мультимедийной презентации

Структура и содержание презентации – это личное творчество автора. Полезно использовать шаблоны оформления для подготовки компьютерной презентации.

Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить короткие тезисы. На слайдах необходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступные для чтения на расстоянии; 2-3 фотографии или рисунка. Наиболее важный материал лучше выделить.

Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде графиков и диаграмм.

Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.

Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок.

Желательно подготовить к каждому слайду заметки. Затем распечатать их и использовать при подготовке или на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала.

Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить внимание на стилистическую грамотность.

Следует пронумеровать слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в случае необходимости.

Рекомендации по содержанию и структуре слайдов мультимедийной презентации:

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему проекта, ФИО и научного руководителя.

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования.

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования. Цель проекта должна быть написана на экране крупным шрифтом. Здесь же, если позволяет место, можно написать и задачи. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде.

4-й - слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик.

5-й - слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость презентуемого материала. Суть решаемой проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, фотографий, фрагментов фильмов и т.п. На теоретическую часть должно быть создано несколько слайдов.

6-й - слайд. Возможности применения результатов работы на практике. На эту тему также должно быть несколько слайдов.

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты работы целесообразно поместить на отдельном слайде. При этом не следует перечислять то, что было сделано, а лаконично изложить суть полученных результатов исследования.

Последний слайд. В конец презентации желательно поместить слайд с текстом «Спасибо за внимание!».

Темы для подготовки презентаций

1. Управление проектами в строительных компаниях.

2. Управление поставками (товары массового спроса).

3. Управление поставками (уникальные товары и услуги).

4. Управление проектами строительства промышленных объектов.

5. Управление проектами в международных компаниях (компания по выбору).

7.2. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине

Практические занятия призваны научить студента самостоятельно работать с учебными текстами, анализировать материал. В начале занятия рекомендуется рассмотреть соответствующий теоретический материал. Затем идет практический разбор изучаемого материала, решаются задачи, разбирается каждый конкретный пример.

В начале практического занятия следует обратить внимание на теоретические вопросы по теме занятия. Первоначально идет изложение теоретического материала темы занятия. Затем в ряде вопросов преподавателя следует сконцентрировать внимание на основных идеях темы занятия. Вопросы должны включать в себя различные вариации элементарных ситуаций, отображающих основные идеи темы занятия в их взаимосвязи. Задаваемые вопросы должны быть конкретными и максимально проявлять в студентах их сообразительность.

Устный опрос требует большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного материала, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить степень усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным средством развития речи, памяти, мышления обучающихся. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа.

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному выявлению знаний студентов.

Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко всем одинаковые требования и обеспечивает объективность оценки результатов обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).

7.3. Методические рекомендации по использованию

информационно-коммуникационных технологий обучения

Для изучения лекционного материала дисциплины могут применяться аудиовизуальные (мультимедийные) технологии, которые не отрицают традиционные, проверенные временем методы преподавания, но, при этом, они повышают наглядность, информативность, оперативность в подаче информации, позволяют экономить время занятий.

Каждое семинарское занятие имеет свою особую форму проведения, свою методологическую специфику, что позволяет развивать у студентов различные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Постановка проблемы, разбор актуальных конкретных и гипотетических ситуаций, создание атмосферы диалога между преподавателем и группой позволяет работать индивидуально и в малых группах, коллективно обсуждать определенный темами материал, а также инициировать самостоятельную работу студентов. При осмыслении содержания вопросов практических занятий преследуется цель соблюдать преемственность в профессиональном и в творческом развитии студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов призван сделать процесс обучения более целостным и органичным. Его задача не оставить без внимания даже, на первый взгляд, малозначительные вопросы.

Компьютерное тестирование позволяет осуществлять итоговый контроль знаний студентов. Тестовый материал включает в себя содержание вопросов по каждому из обозначенных программой разделов.

Каждый вопрос предполагает один или несколько вариантов ответов, среди которых имеются абсолютно неверный, правильный и/или в большей или меньшей степени раскрывающий сущность вопроса. В тестовых заданиях есть вопросы на соответствие. В процессе компьютерного тестирования, задача студента определяется как выбор правильного ответа из многообразия вариантов.

Вопросы и темы, отводимые на выполнение самостоятельной работы по дисциплине, а также критерии оценивания по каждому виду работы содержатся в разделе 8 РПД.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

рубежной аттестации и промежуточной аттестации

по итогам освоения дисциплины (УК-2)

Рабочая программа предусматривает проведение практических и семинарских занятий, а также следующие виды работ: самостоятельную работу студентов по подготовке устных ответов, написанию рефератов, подготовку презентаций и обсуждений по темам дисциплины, решение заданий и кейсов.

Рабочая программа предполагает текущий, рубежный и промежуточный контроль знаний обучающихся.

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня освоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.

Формами текущего контроля могут быть опросы на практических и семинарских занятиях, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале занятия с целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в конце занятия для выяснения степени усвоения материала.

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения части материала в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала. В течение семестра проводится два таких контрольных мероприятия по графику.

Промежуточный контроль – итоговая оценка знаний студента, осуществляется по накопительной системе суммированием баллов, полученных в процессе текущего и рубежного контроля.

Форма промежуточного контроля – зачет.

Проведение текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и специалитета в СОГУ.

Балльная структура оценки

| Форма контроля | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- |
| Текущая оценка студента в течение 1-8 недели состоит из: | 20 |
|  Выполнения заданий на семинарских (практических) занятиях | 10 |
|  Оценки самостоятельной работы | 10 |
| 1-е рубежное тестирование | 15 |
| Текущая оценка студента в течение 10-17 недели состоит из: | 20 |
|  Выполнения заданий на семинарских (практических) занятиях | 10 |
|  Оценки самостоятельной работы | 10 |
| 2-е рубежное тестирование | 15 |
| Итого | 70 |

Методика формирования результирующей оценки

В ходе текущего контроля студенты могут набрать 0-70 баллов:

1-я рубежная аттестация  - максимально 35 баллов; из них:

- от 0 до 15 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;

- от 0 до 20 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях;

2-я рубежная аттестация – максимально 35 баллов; из них:

- от 0 до 15 баллов (рубежная аттестация) – тестирование в центре тестирования СОГУ;

- от 0 до 20 баллов (текущая оценка) – активная работа за данный период на семинарских (практических) занятиях.

Промежуточный контроль:

За устный ответ на зачете студент получает 0-30 баллов.

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 50-70 баллов, автоматически получают оценку «зачтено». Для получения более высокого балла студент обязан явиться на зачет и сдавать зачет по шкале от 0 до 30 баллов в дополнение к накопленным за семестр баллам.

Результирующая оценка складывается в соответствии с Положением о БРС оценки успеваемости студентов для направлений бакалавриата и специалитета  в ФГБОУ ВО СОГУ.

Шкала итоговой академической успеваемости студентов по дисциплине

| Система оценок СОГУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма контроля | Сумма баллов | Название |
| Зачет | 86 - 100 | зачтено |
|  | 71-85 |  |
|  | 50-70 |  |

8.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Оценочный лист защиты рефератов

| Наименование показателя | Выявленные недостатки и замечания | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Качество исследовательской работы (реферата) |  |  |
| 1. Грамотность изложения и качество оформления работы |  | 0,5 |
| 2. Самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, использование рекомендованной и справочной литературы |  | 0,5 |
| 3. Обоснованность и доказательность выводов |  | 1 |
| Общая оценка за выполнение |  | 2 |
| Качество выступления |  |  |
| 1. Соответствие содержания доклада содержанию работы |  | 0,5 |
| 2. Выделение основной мысли работы |  | 0,5 |
| 3. Качество изложения материала |  | 0,5 |
| Общая оценка выступление |  | 1,5 |
| Ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы |  |  |
| Вопрос 1 |  | 0,5 |
| Вопрос 2 |  | 0,5 |
| Вопрос 3 |  | 0,5 |
| Общая оценка за ответы на вопросы |  | 1,5 |
| Итоговая оценка |  | 5 |

Критерии оценивания студента за подготовку презентации

| Баллы | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание презентации | Дизайн презентации | Представление презентации |
| 4 | Четко сформулирована цель и раскрыта тема исследования. В краткой форме дана полная информация по теме исследования и дан ответ на проблемный вопрос. Даны ссылки на используемые ресурсы. | Соблюдается единый стиль оформления. Презентация красочная и интересная. Используются эффекты анимации, фон, фотографии. В презентации присутствуют авторские находки. | Автор хорошо владеет материалом по теме исследования. Использует научную терминологию. Обладает навыками ораторского искусства. Полно и точно цитируется использованная литература |
| 3 | Сформулированы тема и цель исследования. Частично изложена информация по теме исследования и дан ответ на проблемный вопрос. Даны ссылки на используемые ресурсы. | Соблюдается единый стиль оформления. Слайды просты в понимании. Используются некоторые эффекты и фон. | Автор владеет материалом по теме исследования, но не смог заинтересовать аудиторию. Недостаточно цитируется литература. |
| 2 | Сформулированы цель и тема исследования. Содержание раскрыто не полностью. Информация по теме исследования неточна. Проблема до конца не решена. Не даны ссылки на используемые ресурсы. | Не соблюдается единый стиль оформления. Слайды просты в понимании. Эффекты и фон не используются. | Автор не показал компетентности в представлении презентации. Использованные факты не вызывают доверия. Недостаточно цитируется литература. |
| 1 | Не сформулированы тема и цель исследования. Проблема не решена. | Не соблюдается стиль оформления. Слайды просты в понимании. | Представлены искаженные данные |

Критерии оценки устного и/или письменного ответа

на практическом занятии

| Оценка | Критерий |
| --- | --- |
| 5 | Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. |
| 4 | Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. |
| 3 | Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. |
| 2 | Содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. |

8.2. Оценочные средства для проведения рубежной аттестации

(задания закрытого типа)

Критерии оценивания результатов рубежного тестирования

Примеры тестовых заданий для проведения рубежной аттестации

УК-2

Проект отличается от процессной деятельности тем, что:

проект является непрерывной деятельностью, а процесс - единоразовым мероприятием

проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению

+процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект уникален, он всегда имеет дату начала и окончания

процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют документального оформления

Окружение проекта – это:

+среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта

совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

группа элементов, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

местоположение реализации проекта и близлежащие районы

Проект – это:

инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия

+идея или действия по ее реализации с целью создания продукта, услуги или другого полезного результата

группа элементов, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ним целей

совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели

Наибольшее влияние на проект оказывают:

+экономические и правовые факторы

экологические факторы и инфраструктура

культуро-социальные факторы

политические и экономические факторы

Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту:

инвестор

спонсор

+контрактор (подрядчик)

лицензиар

конечный потребитель результатов проекта

Участники проекта – это:

+физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта

конечные потребители результатов проекта

команда, управляющая проектом

заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

Ключевое преимущество управления проектами:

+экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления

возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и формализовать реализацию проекта

возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта

формирование эффективной команды по реализации поставленной цели

Цель проекта – это:

направления и основные принципы осуществления проекта

получение прибыли

+желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения

причина существования проекта

Управление проектом – это:

комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение целей проекта

созданный продукт, услуга, соответствующая требованиям, указанным в проекте

+управление процессом его реализации

По типу проектов различают:

+технические

мультипроекты

мегапроекты

+организационные

+экономические

+социальные

Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является:

+санкционирование начала проекта

утверждение сводного плана

окончание проектных работ

архивирование проектной документации и извлеченные уроки

Стратегия проекта – это:

получение прибыли

причина существования проекта

+процессы, действия и результаты достижения целей и миссии проекта

Жизненный цикл проекта:

момент окончания срока окупаемости всех затрат

момент рождения идеи

+промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения

достижение поставленных целей и задач

Отличительной особенностью этой фазы является максимальный объем инвестиций, благодаря которому выполняется наибольший объем работ по реализации проекта:

фаза гарантийных обязательств

завершающая фаза

+основная фаза

начальная фаза

Выработка направления и объема действий для успешной реализации проекта:

инициация

контроль

+разработка и планирование

гарантийные обязательства

Структурная модель, которая строится на основе расчета потребности в финансовых ресурсах:

дерево целей

+бюджет проекта

сетевая модель проекта

матрица распределения ответственности

Что такое матрица распределения ответственности?

графическое представление организационной структуры проекта

инструмент для определения приоритетов проекта

организационная структура управления, в которой работа подразделений организована по проектному принципу

+строится в соответствии с директивным временем реализации проекта и набором возможных исполнителей

Какая функция управления проектами позволяет учесть особенности реализации результата проекта, накладываемые отраслевой спецификой, рынком и потребительскими предложениями:

управление замыслом проекта

+управление предметной областью

управление качеством

Эта функция заключается в координации деятельности подразделений, отвечающих за своевременную поставку материалов, логистику, достаточность запасов и т.д.:

+управление материальными ресурсами

управление контрактами

управление изменениями

правовое обеспечение

Какая функция управления проектами обеспечивает ответственность предприятия за результаты своей работы:

управление коммуникациями

бухгалтерский учет

+управление гарантийными обязательствами

управление системами

Предприятия, реализующие проект:

+ближнее окружение

внутренняя среда

дальнее окружение

Заказчик проекта:

+отдельный человек

+уполномоченный государственный орган

+частное коммерческое лицо или группа предприятий

банк

спонсор

Разработку проектно-сметной документации по проекту поручают:

контрактору

+проектировщику

субподрядчику

инвестору

Субконтрактором является:

+участник проекта, берущий на себя обязательства перед контрактором за выполнение отдельных работ, предоставление продукции или услуг

участник проекта, которому делегированы полномочия по управлению деятельностью, направленной на достижение целей проекта

юридическое или физическое лицо, являющееся покупателем или пользователеи результатов проекта

Внешние силы, которые не принимают участие в проекте, но оказывают на него влияние:

+органы власти

+конкуренты

поставщик

консультант

+лицензирующие организации

Факторы, которые учитывают при выборе управляющего проектом:

+компетентность

+репутация

внешность

+прошлый опыт

Основные обязанности управляющего проектами:

оказание консалтинговых услуг

полное или частичное финансирование на безвозмездной основе

+формирование команды проекта и организация ее работы

+календарное планирование и проектирование

+обеспечение выполнения работ и контроля затрат

Команда проекта – это:

предприятия всех форм собственности, органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом, иностранные предприятия и частные лица

+группа специалистов, работающих над реализацией проекта, представляющих интересы различных участников проекта и подчиняющихся управляющему проектов

Модели развития команды:

+формирование

+работа

инициация

контроль

+нормализация

На каком этапе развития команды проекта возникают тесные профессиональные и межличностные связи между участниками, формируется общая система ценностей:

ликвидация

+нормализация

формирование

Лидерство – это:

+спонтанно возникающий процесс влияния одного члена команды на других членов команды

умение управлять персоналом

умение управлять процессами при реализации проекта

Какой стиль руководства направлен на создание благоприятных взаимоотношений между членами команды проекта:

директивный

проблемно-ориентированный

+недирективный

Организационная структура – это:

+совокупность элементов организации и связей между ними

команда проекта под руководством менеджера проекта

организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект

документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации

Инновационные проекты отличаются:

большим объемом проектной документации

+высокой степенью неопределенности и рисков

целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

необходимостью использовать функциональные организационные структуры

Особенность социальных проектов:

улучшение экономических показателей системы

сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации

основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования технических мощностей

+количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена

Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры:

+матричная

функциональная

линейно-функциональная

дивизиональная

Функциональная структура – это:

временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи

структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное и горизонтальное

+совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия

Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения

+социальные и инвестиционные

экономические и инновационные

организационные и экономические

Фаза проекта – это:

полный набор последовательных работ проекта

ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

+набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

Предметная область проекта:

результаты проекта

местоположение проектного офиса

+совокупность проектных работ, продукции и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

группа элементов, организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед ними целей

На стадии разработки проекта:

+расходуется 9-15% ресурсов проекта

расходуется 65-80% ресурсов проекта

ресурсы проекта не расходуются

Преимущества функциональной организационной структуры:

+при реализации новых проектов не нарушаются иерархические связи и не изменяются обязанности сотрудников

+существует четкая перспектива карьерного роста сотрудников в пределах подразделения

интересы проекта могут вступать в противоречие с интересами функциональных руководителей

Недостатки функциональной организационной структуры:

+ее неповторимость и задержки в принятии решений, из-за того что сотрудники могут получать распоряжения только от своего непосредственного руководителя

профессиональные подразделения наиболее эффективно выполняют полученные задания в рамках своей компетенции, так как имеют достаточно узкую специализацию

+слабая координация между подразделениями и отсутствие заинтересованности в конечных результатах проекта

Основные преимущества ПООС:

+полная ответственность за реализацию единственного проекта и подчиненность только одному управляющему

достаточно высокая стоимость содержания персонала и оборудования, дублирующегося во всех командах

+быстрота, гибкость и адаптивность команды

+высокий уровень коммуникации, взаимопонимания и сотрудничества между членами команды, мотивация на достижение целей

К недостаткам ПООС относятся:

высшее руководство предприятия получает возможность уделять больше времени стратегическому планированию

+удаленность команд проектов от основной структуры предприятия, что осложняет переход специалистов из одной команды в другую по окончании реализации проекта

+слабый обмен информацией и техническими решениями между командами на одном предприятии

Преимущества матричной структуры:

+сокращение текущих расходов, благодаря тому, что специалисты могут работать над несколькими проектами предприятия

необходимо тщательно контролировать разграничение властных полномочий между управляющим проектом и руководителем функционального подразделения, а также затраты, время и ход реализации проекта

+равнодоступность возможностей функциональных подразделений для всех команд проектов

Недостатки матричной структуры обусловлены следующим:

+двойное подчинение нарушает управленческий принцип единоначалия

+усложняется осуществление функций контроля

+нарушается мотивация сотрудников

возможность повышения квалификации на всех уровнях и как следствие – усиление мотивации к труду

Под инициацией в управлении проектами понимается:

+процесс придания инвестиционной привлекательности новому проекту и работа по продвижению проекта

анализ проблемы и потребности в проекте

организация и контроль выполнения работ

Непосредственное инициирование проекта включает в себя:

сбор исходных данных

утверждение окончательного сводного плана управления проектом

+принятие решения о начале проекта

+определение и назначение управляющего проектом

Концепция проекта:

+должна быть согласована ключевыми участника проекта

обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта

обязательно содержит сводный календарный план проектных работ

+утверждается в завершении фазы инициации проекта

Задачи, которые включает формирование концепции проекта:

+анализ проблемы и потребности в проекте

подписание контрактов и контроль за их выполнением

+сбор исходных данных

утверждение окончательного бюджета проекта

+определение целей и задач проекта

+разработка концепции по отдельным функциям управления проекта

Основные методы генерации решений проблемы, широко применяемые в управлении проектами:

+метод Дельфы

трехуровневый маркетинговый анализ (SWOT- анализ)

+метод номинальной группы

+метод мозгового штурма

Какая модель принятия альтернативных решений приносит максимальную выгоду предприятию:

+рациональная модель

политическая модель

модель ограниченной рациональности

Основной результат стадии разработки проекта:

концепция проекта

+сводный план осуществления проекта

достижение цели и получение ожидаемого результата проекта

инженерная проектная документация

Планирование проекта – это:

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта

стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

+определение вида и объема действий в условиях прогнозируемого окружения в течение определенного промежутка времени

Разработка проекта с учетом принятых уровней детализации производится по следующим разделам:

+экологический

политический

сводный

+технологический

+производственный

+экономический

Структурная декомпозиция работ проекта – это:

+графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

направления и основные принципы осуществления проекта

дерево ресурсов проекта

организационная структура команды проекта

Предметная область проекта:

территория реализации проекта

причина существования проекта

+содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта

направления и основные принципы осуществления проекта

Календарный план – это:

сетевая программа

план по созданию календаря

+документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

Завершающая стадия планирования предметной области проекта:

анализ текущего состояния  и уточнение основных характеристик проекта

инициации проекта

создание проекта

+построение структурной декомпозиции предметной области проекта

выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта

Работы, выполняемые генеральным контрактором и субконтракторами – это декомпозиция работ по:

потребностям заказчика

категориям работ

потребностям контрактора

отдельным конструктивным элементам

+сфере ответственности

Бюджет проекта – это:

организационная структура для управления персоналом

+план расходов и доходов в стоимостном и натуральном выражении

структура статей затрат для управлениями затратами

график работ в методе критического пути

Какой вид планирования позволяет разработать комплекс действий на долгосрочную перспективу:

+стратегическое планирование

тактическое планирование

оперативное планирование

Верно ли высказывание, что для тактического планирования характерно тяготение к уровням отдельных подразделений – продуктовых, региональных, функциональных:

неверно

+верно

Выполнение работ проекта:

выполнение всех процессов и функций управления на всех фазах жизненного цикла проекта

+практическое осуществление конкретного вида работ на конкретной фазе жизненного цикла проекта

Виды распределения во времени планирования и выполнения работ:

+последовательное

оперативное

тактическое

+параллельное

Может ли планирование и выполнение работа вестись практически одновременно:

+да

нет

Преимущества параллельного планирования и выполнения работ:

+сокращается время реализации проекта

+снижаются издержки

возрастают риски непредвиденных изменений

Проектно-сметная документация включает:

+технико-экономическое обоснование проекта

+рабочую документацию

календарные графики

календарные планы

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является:

санкционирование начала проекта

утверждение сводного плана

+осуществление проектных работ и достижение проектных целей

архивирование проектной документации и извлеченные уроки

Контроль проектов представляет собой:

+внесение необходимых корректирующих действий в устранения нежелательных отклонений

+сложный процесс сравнения фактических и плановых показателей выполнения работ

распределение капитальных вложений и объемов работ

Типы контроля:

+финансовый

временной

стоимостной

+инженерно-технический

+производственно-технологический

Проверка и корректировка планов обозначает:

фактические затраты времени для достижения результата с требуемым качеством

+промежуточные результаты, которые должны быть получены при реализации проекта и которые можно количественно и качественно измерить и оценить

сравнение фактических значений затрат, времени и качества с запланированными

На каком этапе контроля при обнаружении значительных расхождений между фактическими и плановыми показателями принимаются меры по возвращению реализации проекта в рамки основного плана и вносятся необходимые изменения в планы:

сравнение плана и фактических результатов

+принятие мер

оценка хода работ

проверка и корректировка планов

Основные методы, помогающие оценить развитие проекта:

+метод последовательного счета

+метод взвешенных единиц

контрольные диаграммы

атрибутивные диаграммы

Переменные диаграммы:

отражают данные, имеющие только два значения

+используют непрерывные данные

+позволяют определить, вызвано ли отклонение каким-то особым случаем или оно связано с недостатками в управлении

Завершение проекта – это:

+оценка и приемка-передача результатов проекта заказчику

+анализ выполнения работ проекта и разрешение всех спорных вопросов между участниками проекта

практическое осуществление конкретного вида работ на конкретной фазе жизненного цикла проекта

Когда проект завершается в соответствии с контрактами, его результаты передаются заказчику и проводятся итоговые финансовые взаиморасчеты, завершение проекта считается:

форсмажорным

+нормальным

долгосрочным

досрочным

Ликвидация проекта до достижения конечного результата может быть следствием:

+невыполнения контракторами своих обязательств

выполнения работ до окончания планирования, чередование может осуществляться с различной степенью наложения

+неверного расчета плановой себестоимости проекта и показателей его эффективности

Какие документы генконтрактор передает заказчику по окончании работ по проекту:

+гарантии, руководства и инструкции по эксплуатации оборудования

совмещенный график реализации ИСП

+сертификаты соответствия техническим условиям

+техническая документация изготовителя

Гарантийные обязательства представляют собой:

определение вида и объема действий в условиях прогнозируемого окружения в течении определенного времени

+документально оформленное обещание предприятия, реализовавшего проект, бесплатно удовлетворить требования заказчика по ремонту или замене товара в случае обнаружения в нем производственных дефектов

Управление замыслом проекта – это:

деятельность, обязанность, работа, зависящая от другой работы и изменяющаяся вместе с ней

+управление действиями, способствующими принятию решения о его разработке и реализации

различные группы деятельности, реализация которых на различных фазах жизненного цикла проекта определяет достижение конечного результата

Основные варианты возникновения замыслов проекта:

+спонтанное

смешанное

однородное

+вынужденное

+планируемое

Основные препятствия к осуществлению проекта:

внимательное отслеживание новых технологий и процессов развития

+отсутствие у компании ресурсов для реализации проекта или невозможность обеспечить их поступление извне

+замысел проекта противоречит стратегии развития компании

рассмотрение предложений из финансового сектора

+реализация замысла проекта сопряжена с недопустимым уровнем риска для сотрудников или компании

Какой сектор матрицы доходности проектов можно охарактеризовать малой долей в доходах компании, но значительными потенциально возможными темпами роста:

успешные проекты

+потенциально-перспективные проекты

бесперспективные проекты

перспективные проекты

Управление предметной областью проекта – это:

работа по подготовке проекта к инициации

+функция управления, позволяющая учесть особенности реализации и результата проекта, обусловленные отраслевой спецификой, рынком и потребительскими предпочтениями

По времени потребления товары классифицируются:

+товары краткосрочного пользования

товары широкого потребления

+товары долгосрочного пользования

Товары производственного назначения подразделяются:

предварительного выбора

пассивного спроса

+капитальное имущество

Управление проектом по временным параметрам – это:

совокупность инструментов и субъектов воздействия на систему управления проектами

+функция, обеспечивающая своевременную реализацию отдельных этапов и всего проекта в целом

Основные причины возникновения потерь времени в проекте:

+неудовлетворительное управление качеством и составление смет;

+отсутствие плана непредвиденных затрат в случае неопределенности воздействия внешней среды

степень совершенства, наличие дополнительных функиональных возможностей

Основными целями управления стоимостью проекта являются:

календарное планирование проекта

анализ и регулирование процесса выполнения работ

+накопление информации о производительности труда и оборудования в форме, позволяющей лучше рассчитать стоимость проекта в будущем

+поддержание затрат по проекту в заранее запланированных рамках

Документ, в котором планируемые расходы и доходы от реализации проекта распределены по временным периодам:

смета проекта

+бюджет проекта

Управление финансированием проекта заключается в:

обеспечении формирования бюджета проекта

+обеспечении денежными средствами, необходимыми для реализации, с последующим возвратом, суммы инвестиций и процента за их использование

Основные формы финансирования проектов:

лизинг и селенг

финансирование за счет кредитов

+финансирование с регрессом на заемщика

Управление качеством проекта представляет собой:

соответствие функциональному назначению товара

создание специального управления расчетно-кассовых операций

+функцию управления, обеспечивающую соответствие результата проекта потребностям заказчиков

Планирование качества характеризует:

выбор критериев оценки

+определение запросов потребителей

+выявление преимущественных требований к товару со стороны потребителей

Повышение качества:

+оценка возможностей процесса

оценка качества

корректировка мер по повышению качества и планированию

+улучшение процесса

Управление рисками в проекте представляет собой:

+функцию управления, обеспечивающую анализ, реагирование и контроль рисков в проекте

стандартизацию необходимых шагов для предотвращения повторного возникновения проблемы

Основные компоненты функции управления риском:

+реагирование на риск

+определение источников предполагаемых рисков

разработка плана корректирующих действий

анализ текущей ситуации

Риски, связанные с тем, что задача, ради которой был инициирован проект, не будет выполнена или будет выполнена не полностью:

временные

финансовые

+целевые

Методы минимизации рисков:

+диверсификация

+страхование

экспертные оценки

имитационное моделирование

+резервирование средств

Задачи управления человеческими ресурсами:

+подбор персонала для реализации проекта

+мотивация персонала

получение гарантий, составление контрактов

Различают следующие виды вознаграждений:

+внутренние

+внешние

первичные

вторичные

Видимые элементы корпоративной культуры:

+артефакты и этикет

поведение и действия

мораль и ценности

Основные меры, предпринимаемые для успешного управления материальными ресурсами:

+диагностика потребностей проекта в материальных ресурсах

+выбор поставщиков материальных ресурсов

снижение затрат на хранение материальных ресурсов

Продажа основных средств финансовому институту с одновременным обратным получением этих средств предприятием в оперативный или финансовый лизинг – это:

оперативный лизинг

+возвратный лизинг

финансовый лизинг

Основные преимущества лизинга заключаются в следующем:

+увеличение объема деятельности предприятия без существенного расширения объема финансирования его внеоборотных активов

+снижение финансовых рисков, связанных с моральным старением основных средств

удорожание стоимости проекта в связи с тем, что размер арендной платы обычно намного выше размера амортизационных отчислений

К основным недостаткам лизинга можно отнести:

значительная экономия финансовых ресурсов на первоначальном этапе использования арендуемых основных средств

+невозможность существенной модернизации используемых основных средств без согласия арендодателя

+риск непродления аренды при оперативном лизинге в период высокой хозяйственной конъюнктуры

Официальное соглашение между заинтересованными сторонами, в котором одна из сторон обязуется выполнить определенные виды работ в обмен на вознаграждение, предоставляемое другой стороной – это:

процедура делопроизводства

+контракт

процедура мониторинга

Контракты с твердой ценой бывают:

+с единовременной выплатой

с оплатой издержек плюс вознаграждение

+с фиксированной ценой элемента работ

Управление изменениями в проекте – это:

+функция управления проектом, обеспечивающая корректировку проекта на протяжении его жизненного цикла в связи с влиянием на его реализацию внешней и внутренней среды

функция управления, с помощью которой обеспечиваются правовое поле и законность реализации проекта

функция, обеспечивающая своевременную реализацию отдельных этапов и всего проекта в целом

Снижение или повышение качества работ, влияющее на стоимость проекта и время его выполнения – это:

+оперирование качеством

оперирование временем

оперирование ресурсами

Комплекс мер по стимулированию реализации программы обеспечения безопасности проекта – это:

организация взаимодействия и полномочий

контроль безопасности

+мотивация выполнения мероприятий по безопасности

Экологическая безопасность:

заключается в обеспечении стабильной финансово-хозяйственной деятельности

+обеспечивается экологической экспертизой проектов, а также мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения окружающей среды

обеспечение деловой активности, предупреждение рисков, построение сценариев развития

Защита информации включает:

+обеспечение безопасности движения информационных потоков как внутри предприятия, так и между участниками проекта

эффективное функционирование службы охраны предприятия, а также наличие специального охранного оборудования

+предотвращение потерь вследствие недобросовестной деятельности конкурентов

Деструктивные виды последствий конфликта:

+неудовлетворенность работой, снижение производительности

+появление непродуктивной конкуренции внутри предприятия

выработка альтернативных эффективных решений

Конструктивные виды последствий:

+повышают эффективность реализации проекта

снижают эффективность реализации проекта

Избежание конфликтов в любых ситуациях – это:

компромисс

+отступление

приспособление

Управление системами  представляет собой:

+функцию управления проектом, когда предприятие и проект рассматриваются как совокупность систем, связанных общими задачами и процедурами

функция управления проектом, обеспечивает взаимодействие заказчика с другими участниками проекта

функция управления, с помощью которой обеспечиваются правовое поле и законность реализации проекта

Управление системами включает следующие этапы:

+преобразование

+диагностика

альтернатива

+синтез

Под коммуникациями понимают:

потребность, удовлетворение которой обеспечивает реализацию цели

+действие или факт передачи какой-либо информации

+процесс обмена смысловыми конструкциями между людьми с помощью общей системы условных обозначений

Какой тип коммуникации используется в управлении проектами, чтобы в наглядной форме показать заказчику, руководству и другим заинтересованным лицам важные стороны реализуемого проекта:

встречи команды

деловая переписка и отчеты

+презентации

Управление выполнением гарантийных обязательств представляет собой:

функцию управления проектом, обеспечивающую наблюдение, стоимостное измерение, текущую группировку и итоговое обобщение факторов хозяйственной деятельности

+функцию, обеспечивающую удовлетворение требований заказчика по ремонту и замене товара в случае обнаружения в нем производственных недостатков

Выработка направления и объема действий для успешной реализации проекта:

инициация

контроль

+разработка и планирование

гарантийные обязательства

Какая функция управления проектами позволяет учесть особенности реализации результата проекта, накладываемые отраслевой спецификой, рынком и потребительскими предложениями:

управление замыслом проекта

+управление предметной областью

управление качеством

Эта функция заключается в координации деятельности подразделений, отвечающих за своевременную поставку материалов, логистику, достаточность запасов и т.д.:

+управление материальными ресурсами

управление контрактами

управление изменениями

правовое обеспечение

Какая функция управления проектами обеспечивает ответственность предприятия за результаты своей работы:

управление коммуникациями

бухгалтерский учет

+управление гарантийными обязательствами

управление системами

Планирование проекта – это:

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта

стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта

+определение вида и объема действий в условиях прогнозируемого окружения в течение определенного промежутка времени

Предметная область проекта:

территория реализации проекта

причина существования проекта

+содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта

направления и основные принципы осуществления проекта

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является:

санкционирование начала проекта

утверждение сводного плана

+осуществление проектных работ и достижение проектных целей

архивирование проектной документации и извлеченные уроки

8.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Критерии оценивания ответа  студента на зачете

| Характеристика ответа | Баллы |
| --- | --- |
| Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. | 25-30 |
| Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. | 20-25 |
| Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. | 15-20 |
| Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. | 10-15 |
| Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. | 05-10 |
| Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. | 05 |
| Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. | 0 |

Зачет проводится в устной форме.

Вопросы для подготовки к зачету

(задания открытого типа)

УК-2

- Бюджетирование проекта, виды и формы представления бюджета.

- Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект.

- Инструментарий календарного планирования в управлении проектами.

- Классификация и особенности различных видов проектов.

- Контроль и оперативное управление проектом по временным параметрам и внесение изменений в расписание проекта.

- Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе обеспечения управления проектом.

- Метод оценки затрат на "освоенный объем"работ при реализации.

- Методы и средства определения перечня работ проекта.

- Методы и средства, применяемые при разработке расписания проекта.

- Методы обеспечения и контроля качества в проекте.

- Методы оценки и снижения рисков в проекте.

- Методы снижения и защиты от рисков при управлении проектом.

- Методы, средства, входная информация для оценки продолжительности работ проекта.

- Методы управления предметной областью проекта.

- Модели жизненного цикла проекта.

- Определение взаимосвязей работ проекта, методы и средства, используемые для этого.

- Организация управления проектом, типы организационных структур управления проектом, их особенности.

- Основные задачи и методы контроля стоимостных параметров при управлении проектом.

- Основные задачи подсистемы управления рисками в проекте.

- Основные задачи процесса управления рисками в проекте.

- Основные задачи управления коммуникациями в проекте.

- Основные задачи управления материально-техническими ресурсами проекта.

- Основные задачи управления проектом по стоимостным параметрам на стадиях его жизненного цикла.

- Основные задачи управления человеческими ресурсами проекта.

- Основные и конкретные функции управления проектом.

- Основные этапы процесса планирования проекта.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

| Уровень сформированности компетенций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Минимальный уровень не достигнут» (менее 50 баллов) Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы. | «Минимальный уровень» (50-70 баллов) Компетенции сформированы. Сформированы базовые структуры знаний. Умения фрагментарны и носят репродуктивный характер. Демонстрируется низкий уровень самостоятельности практического навыка. | «Средний уровень» (71-85 баллов) Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения носят репродуктивный характер, применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка. | «Высокий уровень» (86-100 баллов) Компетенции сформированы. Знания твердые, аргументированные, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка |
| Описание критериев оценивания |  |  |  |
| Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и категорий; - непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; - отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины; - отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкую степень контактности. | Обучающийся демонстрирует: - знания теоретического материала; - неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности излагаемых вопросов; - неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; - недостаточное владение литературой, рекомендованной программой дисциплины; - умение без грубых ошибок решать практические задания, которые следует выполнить. | Обучающийся демонстрирует: - знание и понимание основных вопросов контролируемого объема программного материала; - твердые знания теоретического материала. -способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять противоречия, проблемы и тенденции развития; - правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы; - умение решать практические задания, которые следует выполнить; - владение основной литературой, рекомендованной программой дисциплины; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам. Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений. | Обучающийся демонстрирует: - глубокие, всесторонние и аргументированные знания программного материала; - полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в рамках обсуждаемых заданий; - способность устанавливать и объяснять связь практики и теории; - логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы преподавателя; - умение решать практические задания; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы. |
| Оценка «незачтено» | Оценка «зачтено» | Оценка «зачтено» | Оценка «зачтено» |

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова, Е.А. Ткаченко. Управление проектами. Учебник для бакалавров. Под общей редакцией Е.М. Роговой. Допущено Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Москва. Юрайт. 2014. Кол-во учебников 15.

2. Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, Д.А. Фиськов, Е.Ф. Щипанов. Управление проектами. Ростов-на-Дону. Феникс, 2009. Кол-во учебников 10.

б) дополнительная литература:

3. Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами. Мн.: БГЭУ, 2005. - 255 с.

4. Грей К.Ф. Управление проектами: практ. руководство / пер. с англ. / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М., Дело и Сервис, 2003

5. Дитхелм, Г. Управление проектами. В 2 т. Т. 1. Основы: пер. с нем. - СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 400 с.

в) профессиональные базы данных и Интернет-ресурсы:

| Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации | https://www.economy.gov.ru |
| --- | --- |
| Справочник для экономистов | http://www.catback.ru |
| Электронная библиотека экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова | https://www.econ.msu.ru/elibrary/ |
| Электронная библиотека экономической и деловой литературы | http://www.aup.ru/library/ |
| Библиотека Воеводина. Коллекция книг по экономической теории, мировой экономике, финансам, предпринимательству и др. | http://enbv.narod.ru |
| Центр правовой информации. Периодические издания по экономике и праву | http://nlr.ru/lawcenter /ec_period/index.php |
| Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» | http://ecsocman.hse.ru |
| Экономический портал | https://institutiones.com/ |
| Портал «Мировая экономика» | http://www.ereport.ru |
| Портал Всемирного банка. База данных включает более 900 показателей по 210 странам | https://data.worldbank.org |
| Крупнейший бесплатный архив электронных публикаций независимого института экономических исследований – Института по изучению труда | https://www.iza.org/publications/ |
| Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и налогообложения | https://www.buhgalteria.ru |
| Информационный сайт по бухгалтерскому учёту и налогообложению | https://www.glavbukh.ru |
| Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России | https://www.ipbr.org |
| Интернет-ресурс для бухгалтеров «Бух:1С» | https://buh.ru |
| Законодательство о Международных стандартах финансовой отчетности на сайте Минфина России | https://www.minfin.ru/ru/ perfomance/accounting/mej _standart_fo/legalframework/ |
| База данных «Бухгалтерский учет и отчётность» на сайте Минфина России | https://minfin.gov.ru/ru/perfomance /accounting/accounting%20/ |
| Практический портал для бухгалтеров | https://www.klerk.ru |
| Нормативные акты для бухгалтера | https://na.buhgalteria.ru |
| Единый портал бюджетной системы Российской Федерации | http://budget.gov.ru |
| Сайт Министерства финансов Российской Федерации | https://minfin.gov.ru/ru/ |
| Аналитика Банка России | https://www.cbr.ru/analytics /?PrtId=msfo_23217_41739 |
| Библиотека банковского дела | http://www.bbdoc.ru |
| Российская национальная библиотека | http://nlr.ru/ |
| Национальная электронная библиотека | https://rusneb.ru/ |
| Российская государственная библиотека | https://www.rsl.ru/ |
| Единое окно доступа к информационным ресурсам | http://window.edu.ru |
| Каталог электронных библиотек | https://elementy.ru/catalog /g31/elektronnye_biblioteki |
| «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия» | https://megabook.ru |
| Библиотека учебной и научной литературы | http://sbiblio.com/biblio/ |

10. Материально-техническое оснащение дисциплины:

Учебная аудитория №    для проведения занятий лекционного и семинарского типов, выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7): преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, демонстрационное оборудование – мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2010; Антивирусное программное обеспечение Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса

Компьютерные классы № 209, 409 (Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7)  для проведения рубежного тестирования: преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2016; Система тестирования Sunrav WEB Class; Kasperksy Endpoint Security; «Управление – Деканат БРС»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; MOODLE; Программное обеспечение 1C: Предприятие. Бухгалтерский Учет. Типовая конфигурация 8 сетевая версия.

Помещения для самостоятельной работы:

- компьютерные классы с доступом к ресурсам сети Интернет № 209, 409 (Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, учебный корпус №7): преподавательский стол, преподавательский стул, столы обучающихся, стулья, классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), колонки, ПК преподавателя, ПК обучающихся, программное обеспечение: Windows 8.1 Professional; Office Standard 2016; Система тестирования Sunrav WEB Class; Kasperksy Endpoint Security; «Управление – Деканат БРС»; Программа для ЭВМ «Банк вопросов для контроля знаний», Система поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»; MOODLE; Программное обеспечение 1C: Предприятие. Бухгалтерский Учет. Типовая конфигурация 8 сетевая версия.

- библиотека, в том числе читальный зал (Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Церетели/Ватутина, д. 16/19, учебный корпус №6 (УК №6)): столы, стулья, ПК для обучающихся, программное обеспечение, учебные и научные фонды библиотеки СОГУ, доступ к электронным библиотечным ресурсам:

ЭБС «Университетская библиотека Online» http://www.biblioclub.ru

Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru

Универсальная база данных East View  Логин: Khetagurov. Пароль: Khetagurov

Электронная библиотека «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/

Polpred.com https://www.polpred.com/?ysclid=lnu8u3…2w7734263

Электронная библиотека «Юрайт» http://biblio-online.ru.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://rusneb.ru/?

Печатные периодические издания на 2024 год